|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisito | Tarea | Responsable | Estado | Días/horas pendientes | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mostrar toda la información de los servicios y productos que ofrece CoBoSOL. | Definir plantilla visual:   * Definir arquitectura de información * Diseñar un banner. * Diseñar un logo. | Mónica | En Progreso | 6 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Integrar plantilla de interfaz al proyecto base. | Mónica | En Progreso | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregar información necesaria | Mónica | No iniciado | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestionar toda la información de los servicios y productos que ofrece CoBoSOL en una interfaz que requiera autenticación. | Ajustar plantilla de administración para poder gestionar los servicios y productos. | Mónica | No iniciado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar el modelo de datos. | Mónica | En Progreso | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementar el modelo de datos. | Mónica | En Progreso | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mostrar cada servicio/producto que ofrece la empresa, con una descripción detallada en la vista pública. | Crear la vista para los posibles productos/servicios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear un icono para cada servicio/producto, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Definición de hecho

* El trabajo de cada iteración deberá ser revisado por el *Product Owner*(PO).
* Se establecen Criterios de Aceptación en equipo y se considera el cumplimiento de cada objetivo/requisito si cumplen lo definido.
* El trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los requisitos de calidad funcionalidad, usabilidad, seguridad.
* Tiene que estar probado el resultado de cada iteración (calidad externa, usabilidad, funcionalidad, seguridad).
* El producto tiene que ser refactorizado en cada iteración para conseguir mantenibilidad.
* Tiene que estar documentado el resultado de cada iteración.
* El PO debe validar y aceptar el objetivo/requisito para darlo por terminado.

## Requerimientos de calidad del sistema

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación | Requisitos | Complejidad | Prioridad |
| Usabilidad | El sistema debe tener una arquitectura de información que permita acceder a todas las opciones de manera intuitiva. | Alta | Alta |
| El sistema debe mostrar las informaciones detalladas en menos de 10 líneas y en el centro de la pantalla. | Media | Alta |
| Las opciones deben estar siempre visibles en la pantalla. | Media | Baja |
| Los mensajes de las distintas opciones deben tener una redacción clara. | Media | Alta |
| El sistema debe poder contar con una versión en opción inglés. | Alta | Baja |
| El sistema debe poseer una opción para que los usuarios expresen su satisfacción. | Alta | Media |
| Reliabilidad | El sistema debe mantenerse activo, siempre que el servidor esté activo. | Baja | Alta |
| El mantenimiento al sistema no debe afectar el acceso de los usuarios, por tanto, se realizará a una versión offline y para actualizarlo se publicará la notificación previamente. | Media | Media |
| El sistema debe contar con una versión de respaldo offline, a modo de backup, en caso de cualquier situación poder reactivarlo en menos de 24h. | Media | Alta |
| Rendimiento | Una vez que el usuario solicite alguna de las opciones debe recibir respuesta en menos de 12h. |  |  |
| El sistema debe ser capaz de realizar al menos 5 o 6 transacciones concurrente. |  |  |
| El sistema debe ser capaz soportar alrededor de 200 usuarios concurrentes. |  |  |
| Suportabilidad | El sistema debe ser visible en cualquier dispositivo: móviles o computadoras personales. |  |  |
| El sistema debe permitir probar todas las opciones que se visualizan al usuario. |  |  |

# Historias de usuario

|  |  |
| --- | --- |
| HU1: Interfaz inicial | |
| El usuario podrá acceder a toda la información de la empresa con el objetivo de descubrir las ofertas de productos y servicios. | |
| Prioridad: Alta | **Valor:** 300 |
| Riesgo: Medio | **Estimación:** 8ptos (10 días-80h) |
| Complejidad: Media | **Iteración:** 1ra |
| Criterios de aceptación:   * Al abrir el sitio en la vista principal (sin scroll) deben ser visibles las ofertas de productos y servicios y el slogan. * Los servicios y productos deben estar listados con sus íconos en un 2do nivel de visualización en la misma interfaz principal. * Debe existir un menú superior que permita acceder a toda la estructura del sitio. | |

|  |  |
| --- | --- |
| HU2: Interfaz de administración | |
| El usuario podrá gestionar toda la información de los servicios y productos que ofrece CoBoSOL en una interfaz que requiera autenticación. | |
| Prioridad: Alta | **Valor:** 6300 |
| Riesgo: Alto | **Estimación:** 8ptos (10 días-80h) |
| Complejidad: Media | **Iteración:** 1ra |
| Criterios de aceptación:   * Al autenticar un usuario, en caso de un parámetro incorrecto notifica al usuario que ocurrió. * Debe tener una sección para productos y una para servicios, donde estén listados los actuales. * Debe permitir agregar un nuevo servicio /producto utilizando un nombre, descripción y costo. * Debe permitir eliminar servicios/productos, sin que esto afecte las estadísticas de los resultados anteriores. * Debe permitir modificar servicios/productos, sin que esto afecte las estadísticas de los resultados anteriores. | |

|  |  |
| --- | --- |
| HU3: Servicio/producto detallado | |
| El usuario podrá visualizar cada servicio/producto que ofrece la empresa, con una descripción detallada en la vista pública. | |
| Prioridad: Media | **Valor:** 75 |
| Riesgo: Bajo | **Estimación:** 2ptos (2 días-16h) |
| Complejidad: Baja | **Iteración:** 1ra |
| Criterios de aceptación:   * Al acceder al vínculo de un servicio/producto en la interfaz principal debe abrir una página con una descripción detallada. * Luego de la descripción detallada debe permitir solicitar el servicio/producto. | |